# UrMind — Master Plan

Revisão: 27/09/2026

Estado: planejamento técnico. Nenhum modelo descrito neste documento está treinado, aprovado ou ativo no produto.

# 1. Direção do projeto

O UrMind registra problemas urbanos com foto e localização, organiza a revisão humana e publica ocorrências confirmadas no mapa. O desenvolvimento atual é centrado em fotos enviadas pelo celular; o Scout com câmera, GPS, IMU e áudio continua como fonte futura de evidências para o mesmo núcleo.

Stack de inteligência artificial planejada:

| Componente | Papel planejado | Plataforma | Estado atual |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLO11 (também chamado YOLOv11) | Localizar candidatos a problemas visuais em imagens | Dataset, anotação, treinamento e avaliação no Roboflow | Planejado; sem modelo ativo |
| XGBoost | Estimar severidade ou risco a partir de dados tabulares revisados | Treino e avaliação controlados fora do serviço web | Planejado; sem modelo ativo |

YOLO11 e XGBoost não substituem a decisão humana. A saída de qualquer modelo futuro será uma sugestão rastreável. A classificação, a localização, a prioridade e a publicação continuarão sujeitas às regras do produto e à revisão exigida para cada etapa.

Os treinos anteriores de YOLOX e XGBoost não integram este plano. Arquivos históricos eventualmente preservados no Git, em armazenamento ou no banco não são autorização para reutilizar dados, rótulos, pesos ou métricas. Um novo ciclo deve começar com dados e objetivos aprovados.

# 2. Situação implementada hoje

- O usuário envia uma foto com localização do aparelho ou EXIF; quando falta localização confiável, confirma o ponto no mapa.

- A API valida o arquivo e registra a captura. A câmera remota do robô pode fornecer um quadro para o mesmo fluxo de registro.

- A fila encaminha a captura para revisão humana. Ela não executa YOLOX, YOLO11 nem XGBoost.

- Revisores verificam evidência, classe, localização, privacidade e decisão. Ocorrências confirmadas podem aparecer no mapa público.

O frontend React é publicado separadamente da API FastAPI. Supabase mantém autenticação, banco geográfico, fila e armazenamento; Render hospeda a API. A interface e a API devem informar claramente quando uma análise automática não está disponível. Nenhum resultado antigo deve ser apresentado como capacidade atual.

# 3. Escopo funcional que permanece

- Relato e evidência: foto original preservada, protocolo, data, origem, localização e informações de qualidade.

- Taxonomia: as categorias do produto permanecem como escopo de atendimento; somente classes com dados autorizados e avaliação suficiente podem entrar no detector. A taxonomia operacional não comprova capacidade de um modelo.

- Geografia: PostGIS e segmentos viários ligam ocorrências ao território; MapLibre apresenta o mapa. Endereço e contexto externo são complementares, com origem identificada.

- Revisão: decisões, correções e conflitos são registráveis. Publicação e resposta ao cidadão dependem de evidência verificável.

- Scout futuro: sensores sincronizados alimentam o mesmo cadastro de capturas. O áudio não identifica sozinho um defeito e o módulo de movimentação do Scout é independente da detecção urbana.

- Privacidade: imagens públicas exigem análise de conteúdo sensível e revisão quando a proteção automática não for comprovada.

# 4. Plano de dados para YOLO11 no Roboflow

## 4.1 Aprovação antes de importar

Definir o problema visual, as classes iniciais, o tipo de anotação e a licença de cada fonte. Para localizar defeitos com caixas, criar um projeto de detecção de objetos. Máscaras exigem uma decisão separada sobre segmentação; converter máscaras antigas em caixas sem revisão não torna esses rótulos aptos para treino.

Registrar para cada conjunto: proprietário, permissão de uso, origem, local e período de coleta, consentimento ou base aplicável, restrições de redistribuição, quantidade de imagens, qualidade e exclusões. Não importar automaticamente as fontes brutas remanescentes do ciclo antigo.

## 4.2 Anotação e controle de qualidade

Escrever um guia de anotação antes de rotular. Definir exemplos positivos, negativos, ambíguos e critérios de caixa; revisar divergências entre anotadores. Auditar amostras por classe, cidade, tipo de via, iluminação, clima, câmera e tamanho do defeito. Remover duplicatas e imagens sem direito de uso antes de gerar versões.

No Roboflow, manter um projeto com classes controladas, imagens revisadas e uma versão imutável do dataset para cada experimento. Dividir treino, validação e teste por grupos de origem, rota, local e período para evitar que quadros quase iguais apareçam em partições diferentes. Congelar o teste antes da comparação de modelos. Aumentos de dados devem atuar somente no treino.

## 4.3 Treino, avaliação e escolha

Treinar YOLO11 no Roboflow apenas depois da aprovação do conjunto. Registrar ID do projeto, versão do dataset, arquitetura e tamanho escolhidos, classes, configuração, data, responsável e identificador do modelo. Escolher tamanho e limiar por medição no dispositivo e no fluxo pretendidos, não pelo nome da arquitetura.

Avaliar por classe e por recorte geográfico: precisão, recall, F1, mAP, falsos positivos, falsos negativos, desempenho em defeitos pequenos e latência. Inspecionar erros reais em fotos brasileiras distintas das usadas no treino. Nenhuma métrica de validação substitui o teste congelado. Nenhum resultado é declarado aprovado por este documento.

# 5. Plano de dados para XGBoost

Definir primeiro uma variável alvo revisada por humanos: por exemplo, uma classe de severidade operacional. Risco e prioridade são decisões diferentes; podem incluir contexto territorial, exposição e regras públicas além da severidade. Não usar rótulo inferido pelo próprio YOLO11 como verdade de treinamento do XGBoost.

Preparar uma tabela por ocorrência elegível, com origem e instante de cada variável, tratamento de ausências e autorização de uso. Candidatos a atributos incluem classe confirmada, dimensões verificadas, contexto da via e informações ambientais disponíveis no momento da decisão. Identificadores, dados posteriores à decisão e respostas humanas que definem o alvo não podem vazar para os atributos.

Separar treino, validação e teste por ocorrência, local e tempo; comparar XGBoost com regras existentes e uma referência simples. Medir desempenho por classe e território, calibração, erro em casos críticos e efeito de dados faltantes. Registrar parâmetros, dados, métricas, explicações e decisão de promoção. Uma previsão futura será assessoria, com possibilidade de revisão e contestação.

# 6. Integração futura sem ativação implícita

Fluxo proposto após aprovação:

Capture → validação técnica → YOLO11/Roboflow → candidato visual → revisão → Event confirmado → atributos tabulares → XGBoost → recomendação revisável → decisão e mapa

O treino ocorre fora do processo da API e fora do build do frontend. Credenciais do Roboflow ficam somente em ambiente servidor autorizado. O produto deve identificar versão do dataset, versão do modelo e configuração de inferência para cada resultado; dados de teste e rótulos privados não entram no navegador.

Antes de qualquer uso com cidadãos, executar uma fase isolada de avaliação e uma fase de observação sem decisão automática. Ativar somente com responsável, limites de uso, monitoramento, mecanismo de desativação e plano de reversão definidos. A ausência de modelo, falha externa ou baixa confiança devolve a captura à revisão humana, sem fabricar uma detecção.

# 7. Portões de decisão

| Etapa | Evidência necessária para avançar |
| --- | --- |
| Dados | fontes autorizadas, licença e privacidade verificadas, protocolo de anotação, duplicatas resolvidas |
| Versão do dataset | classes e partições congeladas, auditoria de rótulos, teste isolado |
| YOLO11 | treino reproduzível no Roboflow, avaliação por classe e território, latência medida, erros revisados |
| XGBoost | alvo humano, ausência de vazamento, baseline, avaliação temporal e geográfica, calibração |
| Integração | contratos de API, segurança, falha segura, rastreabilidade e testes de ponta a ponta |
| Ativação | aprovação humana explícita, versão fixada, monitoramento e reversão testada |

Nenhuma etapa pode ser inferida apenas pela presença de arquivos, modelos ou campos no banco. Até a última etapa, o sistema segue com revisão humana e informa que a detecção automática planejada ainda não está disponível.

# 8. Próximos trabalhos

- Confirmar as primeiras classes visuais e o protocolo de anotação.

- Selecionar fontes novas com permissão comprovada; auditar qualidade e representatividade.

- Criar o projeto e a versão do dataset no Roboflow; revisar partições e treinar um primeiro YOLO11.

- Avaliar o detector em teste isolado e em fotos reais do ambiente de uso.

- Definir o alvo tabular, montar dados revisados e comparar XGBoost com regras simples.

- Projetar a integração somente depois das avaliações e autorizações anteriores.

# 9. Referências técnicas

- Roboflow: treinamento de YOLO11 com dataset próprio (https://blog.roboflow.com/yolov11-how-to-train-custom-data/)

- Roboflow: uso de YOLO11 na plataforma (https://blog.roboflow.com/use-yolo11-with-roboflow/)

- XGBoost: introdução e interface de classificação (https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/get_started.html)

Este Master Plan é a fonte de verdade editorial. UrMind Planejamento Completo.docx é a versão Word gerada a partir dele; os dois devem ser publicados no mesmo commit.